ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ПРОЦЕДУРА „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ”

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ”

от ………………..................................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ..............................................................................................................

(длъжност)

на ...................................................................... с ЕИК/БУЛСТАТ …………………….. -

(наименование на участника/)

участник в процедура „публично състезание” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в Община Лясковец” по Обособена позиция 2. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, Община Лясковец”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата „публично състезание” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в Община Лясковец” за Обособена позиция 2. „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, Община Лясковец”, ние представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя:

1. Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно условията на обявлението и документацията за участие в настоящата процедура, като към настоящото техническо предложение прилагаме:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя, включващо:

1.2. Обяснителна записка, изготвена съгласно указанията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие в процедурата;

1.3. Линеен план - график с приложени Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията за изпълнение на поръчката, изготвени в съответствие с нормативно определени срокове, спецификата на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите спецификации и указанията към документацията;

1.4. Техническо описание на строителните продукти, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на обществената поръчка – Образец № 7.2.А, с посочени и приложени декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристики, протоколи от изпитване, сертификати, удостоверения, каталози или други документи, в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, доказващи съответствието на материалите и оборудването с посочените изисквания (технически характеристики и стандарти) в Техническата спецификация към документацията на настоящата обществена поръчка.

Строителните продукти и материали за настоящата поръчка, за които в Образец № 7.2.А се посочват и предоставят документи, доказващи съответствието с техническата спецификация, са:

- Шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетонови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак;

- Полиетиленови  тръби с висока плътност ПЕВП(PEHD) , с диаметър ф 160, PЕ 100, PN 10;

- Полиетиленови  тръби с висока плътност ПЕВП(PEHD) , с диаметър ф 140, PЕ 100, PN 10;

- Полиетиленови  тръби с висока плътност ПЕВП(PEHD) , с диаметър ф 110, PЕ 100, PN 10;

- Полиетиленови  тръби с висока плътност ПЕВП(PEHD) , с диаметър ф 90, PЕ 100, PN 10;

- Несортиран трошен камък – за обратен насип;

- Надземен пожарен хидрант ПХ 70/80, комплект;

- HDPE фасонни части на челна заварка ф 160, ф 140, ф 110, ф 90;

- Шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура DN 80, DN 150 комплект;

- Автоматичен  въздушник, с тройно действие, DN80;

- Електро заваряема тапа DN90, PN10.

2. Предлагаме срок за изпълнение на обществената поръчка: ……… (……..............…………) календарни дни*

(посочва се в цяло число)

* Забележка:

Участникът следва да предложи реален, обоснован срок, в рамките на срока, обявен в документацията за участие, а именно за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, Община Лясковец” е не по-кратък от 150 (сто и петдесет) календарни дни и не повече от 200 (двеста) календарни дни. В срокът за изпълнение следва да бъде включен и срок от 5 (пет) работни дни за съставяне и издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15).

Срокът за изпълнение започва да тече от датата на съответния протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво след получаване на възлагателно писмо с уведомление за полученото финансиране, и изтича с предаване на съответния строеж от изпълнителя на възложителя с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15) без забележки.

3. Предлагаме следните гаранционни срокове за извършените видове работи:

- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура -  ……………години;

(посочват се гаранционните срокове за видовете работи в години)

4. С подаване на настоящата оферта потвърждаваме, че срока на валидност на нашата оферта е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

*Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

5. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

6. Представяме на хартиен и на електронен носител нашето техническото предложение и следните приложения към него:

- Обяснителна записка;

- Линеен план-график с приложени диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията и

- Техническо описание на основни материали и оборудване, които ще бъдат доставени и монтирани при изпълнение на обществената поръчка (Образец № 7.2.А);

- …………………………………….

....................... г.					Подпис и печат: ..................................

Име и фамилия: ..................................

Длъжност:……………………………